SPRINT no.2

*8/3/2018, SERREAU Quentin & WESQUY Enzo*


**Sprint goal**: Générer un environnement réaliste aléatoirement.

**Date**: du 6/3/2018 au 15/3/2017

**Sprint backlog**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| User stories | Tâches | jour 1-3 | jour 4-6 | jour 7-9 | En attente | Prête | Terminée |
| L’utilisateur veut voir un environnement généré aléatoirement | Coder un filtre de Perlin | 1 | 0 | 0 |  |  | x |
| Coder la génération aléatoire de biome | 0 | 6 | 6 |  | x |  |
| L’utilisateur veut voir des agents interagir dans un environnement | Perfectionner le comportement des agents | 0 | 4 | 4 |  | x |  |
| Intégrer la génération d’environnement à l’automate Forêt | 0 | 0 | 4 | x |  |  |
| Modifier l’architecture pour permettre plusieurs états pour une case | 2 | 0 | 0 |  |  | x |

**Burn-down chart**:



**Sprint review**:

// TODO

**Sprint retrospective**:

Aucun problème d’organisation de l’équipe.